Rl.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI Przebudowy dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia.

# ZAMAWIAJĄCY

# GMINA JAŚWIŁY

JAŚWIŁY 7

19-124 JAŚWIŁY

TEL.  85 7168001

FAX.  85 7278013

Sporządził: ..................................         dnia: .............................

Zatwierdził: …………………..          dnia: …………………...

# DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# Zamawiający:

# Gmina Jaświły

Jaświły 7

19-124 Jaświły

tel.  85 7168001

fax.  85 7278013

e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

NIP: 546 13 18 582

adres Biuletynu Informacji Publicznej: bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl

DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) poniżej kwoty 30 tys. euro. Klasyfikacja według rodzaju zamówienia: usługi.

DZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego  przy realizacji inwestycji przebudowy:

a) sieci telekomunikacyjnej w m. Mikicin, obszar szafki 4A: 806 m kable rozdzielcze doziemne, 9 m kable rozdzielcze wprowadzeniowe, 780 m kable abonenckie doziemne, 20 m kable abonenckie wprowadzeniowe.

b) dróg na terenie gminy Jaświły:

- Nr 103406B od drogi wojewódzkiej Nr 670 do miejscowości Mikicin na długości 5 372 m i szerokości 5,5 m,

- Nr 103402B od miejscowości Dolistowo Stare do drogi wojewódzkiej Nr 670 na długości 1 609 m i szerokości 5,5 m,

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne ścięcie poboczy,

- frezowanie mechaniczne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30%,

- remont istniejących przepustów,

- remont istniejących zjazdów żwirowych,

- wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego warstwy wiążącej gr. 4cm i warstwy ścieralnej gr. 3 cm,

- uzupełnienie poboczy,

- ustawienie oznakowania pionowego,

Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót znajdujące się na stronie:

https://bip.ug.jaswily.wrotapodlasia.pl/przetargi/2017/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-drog-na-terenie-gminy-jaswily-w-miejscowosciach-dolistowo-stare-dolistowo-kolonia-mikicin-i-mikicin-kolonia.html

2. Zakres świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego:

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności     jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                       i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i przekazywanie ich do użytkowania,

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

  - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

  - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę,

  - kontrola ilości i  terminowości wykonywania robót.

3. Termin wykonania umowy

Termin rozpoczęcia wykonania prac ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast zakończenia na dzień 30 listopada 2017 r. Ponadto w okresie gwarancyjnym, tj. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca będzie uczestniczył na żądanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

DZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujący warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia -  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą  posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia.

DZIAŁ V. ODRZUCENIE OFERTY

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 pkt. 2 lit. b nie stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.3)), chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VI. ZAKRES WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na : 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10%  udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

# DZIAL VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty załącznik nr 1.

- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń   woli w imieniu Wykonawcy.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna zawierać adres Wykonawcy składającego ofertę,  być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

„Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia” - nie otwierać przed 25.05.2017 r. godz. 12:00.

# DZIAŁ VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy 
Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły  (pokój nr 4 - sekretariat) do dnia 25.05.2017r. do godz. 12:00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy 
Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły  (pokój nr 4 - sekretariat) w dniu 25.05.2017r. o godz. 12:01.

- Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty na piśmie o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.

DZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.

- Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

DZIAŁ X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- W odniesieniu do złożonych ofert  dokonana zostanie  ocena ofert na podstawie kryterium:

CENA = 90 pkt,

doświadczenie osoby/osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru  = 10 pkt,

- Ocena oferty w kryterium cena wyrażona jest w punktach, które będą liczone 
wg. następującego wzoru:

C = Co/Cx x  90 pkt  , gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,

Co – najniższa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród    złożonych ofert,

Cx– cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia   w badanej ofercie.

- Liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osoby/osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 1 000 m2, wyrażona jest w punktach,

- jedno zadanie i mniej – 0 pkt

- dwa zadania – 5 pkt

- trzy zadania i więcej – 10 pkt

- Punktacja uzyskana z poszczególnych kryteriów podlega sumowaniu.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# DZIAŁ XI. wzór umowy.

Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

# Dział XII. ZAŁĄCZNIKI

formularz oferty, 								zał. Nr 1

projekt umowy.								zał. Nr 2

Załącznik nr 1

OFERTA

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

# ZAMAWIAJĄCY

# GMINA JAŚWIŁY

JAŚWIŁY 7

19-124 JAŚWIŁY

TEL.  85 7168001

FAX.  85 7278013

Nawiązując do zapytania ofertowego na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy  realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia

oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Brutto:				…………………………………………….

Słownie Brutto: 		…………………………………………….

Stawka Podatku VAT:           ……..…%

- Jednocześnie oświadczamy, że:

- zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres usługi  wynikający   z zapytania ofertowego.

- załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,  
w przypadku wyboru naszej oferty,  do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym   w piśmie zawiadamiającym.

...................................................                                    ......................................................

(Miejscowość i data)			                      (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w zapytaniu ofertowym tj,  dysponuję lub będę dysponować osobą na stanowisko inspektora nadzoru w branży drogowej posiadającego wymagane w warunku udziału w postępowaniu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w osobie Pana/Pani........................................................

Wykaz wykonanych usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez ww. osobę/osoby:

| l.p. | Zamawiający | Przedmiot zamówienia | data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

...................................................                                    ......................................................

(Miejscowość i data)			                      (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 2

Umowa (projekt)

zawarta w dniu  .................... w Jaświły, pomiędzy:

Gminą Jaświły, Jaświły 7, 19-124 Jaświły,

zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:

#### Jana Jokę - Wójta Gminy Jaświły

a

....................................................................................................

reprezentowaną przez:

...................................................................................................

zwanego dalej Wykonawcą

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa   o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania  inwestycyjnego pn: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy  realizacji przebudowy dróg na terenie gminy Jaświły w miejscowościach Dolistowo Stare, Dolistowo-Kolonia, Mikicin i Mikicin-Kolonia.

- Strony ustalają, że zlecenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy przy realizacji inwestycji przebudowy:

a) sieci telekomunikacyjnej w m. Mikicin, obszar szafki 4A: 806 m kable rozdzielcze doziemne, 9 m kable rozdzielcze wprowadzeniowe, 780 m kable abonenckie doziemne, 20 m kable abonenckie wprowadzeniowe.

b) dróg na terenie gminy Jaświły:

- Nr 103406B od drogi wojewódzkiej Nr 670 do miejscowości Mikicin na długości 5 372 m i szerokości 5,5 m,

- Nr 103402B od miejscowości Dolistowo Stare do drogi wojewódzkiej Nr 670 na długości 1 609 m i szerokości 5,5 m,

- Zakres świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności     jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                       i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę,

- kontrola ilości i  terminowości wykonywania robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia objętych nadzorem robót budowlanych ustala się  od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r.

§ 3

- W ramach czynności określonych w § 1 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w §1 
z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów Ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z póź. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową.

- Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to 
w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

- Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby                     do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego  - ..................................................,

- ze strony Wykonawcy – ........................................................

- Wykonawca wyznacza inspektora nadzoru  w osobie:

- mgr inż. ................................................................

- powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego 
w § 1 wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, w tym wykonawców robót.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawców robót,

- kontrola jakości użytych materiałów,

- kontrola jakości użytego przez wykonawcę robót sprzętu,

- uzgadnianie z wykonawcą wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego 
i ich zatwierdzanie bądź odrzucanie i dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień,

- kontrola jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,

- dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

- niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego      o zajętym stanowisku,

- udział w pracach koordynacyjnych,

- dokonanie czynności zgłoszeń do użytkowania /zgłoszeń zakończenia robót.

§ 5

- Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

- prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót instalacyjnych,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Wykonawcy.

§6

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne w wysokości:

brutto: 			.....................  zł

słownie: .........................................................................................................................

stawka VAT: 	            ....%  zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania zlecenia będącego przedmiotem niniejszej umowy płatne będzie po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego poszczególnych  zadań określonych w §1 ust. 2.

- Zapłata faktury lub rachunku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy nr: .......................................................................................

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności,

- jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności,

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Zamawiający nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 21 dni,

- jeżeli Zamawiający wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę  Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, Wykonawca  może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, jakie przysługiwałoby Zamawiającemu za pozostałe do wykonania czynności będących przedmiotem umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

- Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

- Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, 
a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

- tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

- danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

- Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione  na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd                  dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze           dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.